Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Alanya gibi dinamik ve turistik bir bölgede, bir arsa sahibi olarak haklarınızı güvence altına almak oldukça kritiktir. Aşağıda, paylaştığınız bilgiler ve yasal gereklilikler ışığında hazırlanan, Alanya yerel dinamiklerine ve baro reklam yasaklarına (bilgilendirme amaçlı) uygun bir sözleşme taslağı yer almaktadır.

Avuk​​at ​ve ​​​Arabulucu | ​​​Sibel DEMiRAL​ | 0532 216 0711   | demiral.av.tr

## Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Taslağı (Örnektir)

DİKKAT: Bu taslak bilgilendirme amaçlıdır; sözleşmenin geçerli olması için mutlaka noterde "düzenleme şeklinde" yapılması zorunludur.

### Sözleşme Öncesi Arsa Sahibine Altın Tavsiyeler

- Denetim: İnşaat sürecini bağımsız bir teknik danışmanla periyodik olarak kontrol edin ve tutanak tutun.

- Arşiv: Müteahhit ile olan tüm WhatsApp, SMS ve e-posta yazışmalarınızı dijital olarak yedekleyin.
+1

- Zamanaşımı: Haklarınızın doğduğu andan itibaren genel talepler için 10 yıllık süreyi unutmayın.

### 1. Taraflar

- Arsa Sahibi: [Ad Soyad, TC No, Adres].

- Müteahhit: [Şirket Ünvanı/Ad Soyad, Vergi No, Adres].

### 2. Sözleşmenin Konusu

Arsa sahibinin mülkiyetindeki Alanya, [Ada/Parsel] konumundaki taşınmazın müteahhide teslim edilmesi ve müteahhidin burada imar mevzuatına uygun bir bina inşa ederek belirlenen bağımsız bölümleri arsa sahibine devretmesidir.

### 3. İnşaat Süresi ve Teslim Tarihi

- İnşaat, ruhsat alımından itibaren [Sayı] ay içinde tamamlanacaktır.

- Belirlenen teslim tarihi geçtiği takdirde, müteahhit ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacaktır.

### 4. Paylaşım Oranı ve Bağımsız Bölümler

Taraflar, yapılacak binadaki bağımsız bölümlerin % [Oran] arsa sahibine, % [Oran] müteahhide ait olacağı konusunda mutabık kalmıştır. Bölümler, ekli kat planında gösterilmiştir.

### 5. Müteahhidin Yükümlülükleri ve Teknik Şartname

- İnşaat, ekteki teknik şartnameye ve imar mevzuatına tam uyumlu olacaktır.

- Malzeme fiyatlarındaki artış veya işçi temini gibi sorunlar mücbir sebep sayılmayacak, müteahhidin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

- Müteahhit, binanın iskan belgesini (yapı kullanma izni) alarak daireleri eksiksiz teslim etmekle yükümlüdür.

### 6. Arsa Sahibinin Yükümlülükleri

- Arsayı inşaata engel olmayacak şekilde ve süresinde teslim etmek.

- Belediye ve tapu süreçlerinde gerekli vekâletname ve iş birliğini sağlamak.

### 7. Cezai Şart ve Tazminat

- Teslimde yaşanan her ay gecikme için müteahhit, arsa sahibine [Tutar] piyasa rayiç bedeli üzerinden gecikme tazminatı (kira kaybı) ödeyecektir.

- İnşaatın teknik şartnameye aykırı yapılması durumunda "değer kaybı" tazminatı gündeme gelecektir.

### 8. Sözleşmenin Feshi ve Temerrüt

- Müteahhidin inşaata makul sürede başlamaması veya işi durdurması halinde, arsa sahibi noter kanalıyla 30 ila 60 gün ek süre vererek sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

- Fesih halinde, müteahhide devredilen paylar için tapu iptali ve tescil davası açılacaktır.

### 9. Yabancı Unsur ve Yetki Şerhi (Alanya Özel)

- Müteahhidin yabancı uyruklu olması durumunda dahi, uyuşmazlıklarda münhasıran Türk Hukuku uygulanacaktır.

- Uyuşmazlıkların çözümünde Alanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

### 10. Arabuluculuk Şartı

Dava açılmadan önce yasal zorunluluk gereği arabuluculuk yoluna başvurulacaktır.

EKLER; 1- Çalışma Takvimi,  2-Malzeme ve İşçilik Şartnamesi  3-Cezai Şartlar

EK - 1:)Çalışma Takvimi

Alanya'da inşaat süreçleri, hem yerel imar mevzuatına hem de bölgenin turistik niteliği nedeniyle uygulanan inşaat yasaklarına doğrudan bağlıdır. Bu yasaklar, müteahhit temerrüdü (gecikmesi) hesaplanırken hayati önem taşır.

### Ek-1: İnşaat İş Programı ve Uygulama Takvimi

Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan bu takvim, müteahhidin işi süresinde teslim edip etmediğinin tespiti için temel dayanaktır.

| İnşaat Aşaması | Hedeflenen Tamamlanma Süresi | Hukuki Sonuç |
| --- | --- | --- |
| Ruhsat ve İzinler | Sözleşme tarihinden itibaren [Sayı] gün | İfaya hazırlık süreci |
| Hafriyat ve Temel | Ruhsat alımından itibaren [Sayı] gün | İşin fiilen başladığının tespiti |
| Kaba İnşaat | Hafriyat bitiminden itibaren [Sayı] ay | Yapı denetim onay aşaması |
| İnce İşler ve Teknik | Kaba inşaat bitiminden itibaren [Sayı] ay | Teknik şartnameye uygunluk denetimi |
| Peyzaj ve Ortak Alan | İnce işler devam ederken | Estetik ve fonksiyonel teslimat |
| İskan (Yapı Kullanma) | Fiziki bitişten itibaren [Sayı] ay | Hukuki Teslimat (İskansız teslim temerrüttür) |

#### 1. Alanya Turizm Sezonu İnşaat Yasakları Şerhi

Alanya Belediye Başkanlığı ve Valilik kararları gereği, her yılın 15 Mayıs - 15 Ekim tarihleri arasında uygulanan gürültülü inşaat yasakları, müteahhit tarafından iş programı hazırlanırken dikkate alınmıştır. Müteahhit, bu yasal kısıtlamaları bildiğini ve takvimi buna göre kurguladığını kabul eder; dolayısıyla bu dönemleri "beklenmedik hal" veya "mücbir sebep" olarak ileri süremez.

#### 2. Kademeli Temerrüt ve Erken Uyarı Sistemi

Müteahhit, yukarıdaki takvimde yer alan ana aşamalardan herhangi birinde [Sayı] günden fazla gecikme yaşarsa, inşaatın tamamı henüz bitmemiş olsa dahi arsa sahibi ihtarname göndererek gecikmenin giderilmesini talep edebilir. Bu durum, projenin tamamen durmasını (havuz temerrüdü gibi riskleri) engellemek adına bir emniyet sibobudur.

### Bu Takvime Bağlı Hukuki Haklarınız

Takvime uyulmaması durumunda izlenecek yol şöyledir:

- Gecikme Tazminatı: Takvimdeki "İskanlı Teslim" tarihi aşıldığı andan itibaren, sözleşmede belirlenen aylık kira bedeli kadar tazminat ödenmeye başlar.

- Aşamalı Fesih Hakkı: Eğer müteahhit kaba inşaat aşamasında belirlenen süreyi [Sayı] ay aşmışsa, arsa sahibi inşaatın bitmesini beklemeden "işin vadesinde bitmeyeceğinin anlaşılması" nedeniyle sözleşmeden dönebilir.

- Delil Tespiti: Takvimdeki her bir aşama geçildiğinde, arsa sahibinin bağımsız bir teknik bilirkişi veya avukat aracılığıyla durum tespiti yapması, olası bir davada en güçlü delili oluşturur.

EK - 2:)  Malzeme ve Kalite Standartları

Alanya'daki mülkünüz için hazırlayacağınız kat karşılığı inşaat sözleşmesinin teknik ve hukuki temelini oluşturacak "Teknik Şartname ve Hukuki Uyumluluk Listesi" aşağıdadır. Bu liste, müteahhidin temerrüde düşmesini (borcunu yerine getirmemesini) engellemek ve olası bir uyuşmazlıkta elinizi güçlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

### EK - 2)  Teknik Şartname:

### I. Malzeme ve Kalite Standartları

Sözleşmenin ekini oluşturacak bu liste, inşaatın niteliklerini açıkça belirlemeli ve tartışmaya yer bırakmamalıdır.

- Yapı Denetim ve Mevzuat: İnşaat; güncel imar mevzuatına, teknik şartnamelere ve onaylı projeye tam uyumlu olmalıdır.

- Kaba Yapı Standartları: Beton sınıfı, demir kalitesi ve yalıtım (ısı-ses-su) özellikleri Alanya’nın iklim koşulları dikkate alınarak detaylandırılmalıdır.

- İnce İşçilik ve Malzeme:

  - Daire içi zeminler (seramik/parke), mutfak dolapları ve banyo armatürlerinin markaları ve modelleri belirtilmelidir.

  - Asansör tipi, markası ve kapasitesi netleştirilmelidir.

  - Dış cephe boyası ve pencere doğrama (PVC/Alüminyum) kalitesi yazılmalıdır.

- İskan ve Çevre Düzenlemesi: Yapı kullanma izninin (iskan) alınması ve peyzaj işlerinin tamamlanması müteahhidin sorumluluğundadır.

### II. Hukuki Koruma ve Süreç Yönetimi Listesi

Müteahhidin yükümlülüklerini aksatması durumunda uygulanacak yasal mekanizmalar bu maddelerle güvence altına alınır.

- Temerrüt Tanımı: Belirlenen teslim tarihinin aşılması, inşaatın durması veya teknik şartnameye aykırı düşük kaliteli malzeme kullanımı temerrüt hali sayılır.

- Resmi Şekil Şartı: Sözleşme, mutlaka noter huzurunda "düzenleme şeklinde" yapılmalıdır; aksi halde geçersiz kabul edilebilir.

- İhtarname Mekanizması: Gecikme durumunda müteahhide noter aracılığıyla 30 ila 60 günlük makul bir ek süre verilmelidir.

- Seçimlik Haklar: Arsa sahibi, temerrüt halinde sözleşmeden dönebilir (fesih), aynen ifa isteyebilir veya tazminat (kira kaybı, cezai şart) talep edebilir.

- Tapu İptali ve Tescil: Müteahhidin edimini yerine getirmemesi halinde, devredilen arsa paylarının iptali ve yeniden tescili dava konusu yapılabilir.

### III. Alanya Özel Dinamikleri ve Risk Yönetimi

Bölgesel faktörlere dayalı özel önlemler şu şekilde sıralanabilir:

- Havuz Temerrüdü Önlemi: Müteahhidin kapasitesinin üzerinde proje üstlenerek finansman sıkıntısı yaşama ihtimali (havuz temerrüdü) sözleşmede denetim maddeleriyle kısıtlanmalıdır.

- Yabancı Müteahhit Şerhi: Müteahhit yabancı uyruklu ise, uyuşmazlıklarda Türk hukukunun uygulanacağı ve Alanya mahkemelerinin yetkili olduğu açıkça yazılmalıdır.

- Arabuluculuk: Dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmanın yasal bir zorunluluk olduğu ve tutanağın dava dilekçesine eklenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

- Zamanaşımı Takibi: Genel talepler için 10 yıl, ayıplı ifa için 5 yıllık yasal sürelere uyulmalıdır.

| Adım | İşlem | Amacı |
| --- | --- | --- |
| 1. Tespit | Eksikliklerin belgelenmesi | Delil zinciri oluşturmak |
| 2. İhtar | Noter bildirimi ve ek süre | Temerrüdü kesinleştirmek |
| 3. Arabuluculuk | Uzlaşma görüşmeleri | Dava şartını yerine getirmek |
| 4. Dava | Tapu iptali ve tazminat davası | Mülkiyet haklarını korumak |
| 5. Tedbir | İhtiyati haciz/tedbir talebi | Mal kaçırmayı önlemek |

EK - 2:)   Cezai Şartlar

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde cezai şartlar, müteahhidin borcunu (inşaatı tamamlama ve teslim etme) zamanında yerine getirmesini teşvik eden ve olası bir gecikme durumunda arsa sahibinin zararını ispat külfeti olmadan tazmin etmesini sağlayan en kritik mekanizmalardan biridir.

Alanya gibi gayrimenkul değerlerinin yüksek olduğu bölgelerde, sözleşmeye eklenecek cezai şartların hem caydırıcı olması hem de yasal sınırları aşmaması büyük önem taşır.

### EK- 3:) Cezai ŞARTLAR

### 1. Gecikme Cezası (Kira Tazminatı)

Müteahhidin inşaatı sözleşmede belirlenen tarihte teslim edememesi durumunda (süre temerrüdü) ödemekle yükümlü olduğu bedeldir.

- Aylık Ödeme Miktarı: Genellikle her bağımsız bölüm için aylık rayiç kira bedeli üzerinden hesaplanır. Örneğin; "Gecikilen her ay için her bir daire başına [Tutar] USD/TL ödenir" şeklinde madde eklenmelidir.

- Kademeli Artış: Gecikmenin 6 ayı aşması durumunda aylık ceza miktarının %50 oranında artırılacağı kararlaştırılarak baskı unsuru oluşturulabilir.

### 2. İfaya Ekli Cezai Şart

Arsa sahibinin, inşaatın tamamlanmasını (aynen ifa) talep ederken aynı zamanda gecikme nedeniyle bu cezayı da isteyebileceği türdür.

- Bu madde sayesinde arsa sahibi hem dairesine kavuşur hem de gecikmeden doğan maddi kaybını telafi eder.

- Sözleşmede bu hakkın saklı tutulduğu veya ihtarname çekilirken bu hakkın kullanılacağının belirtilmesi hukuki açıdan kritiktir.

### 3. Seçimlik Cezai Şart (Sözleşmeden Dönme Halinde)

Müteahhidin temerrüdü nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi durumunda devreye giren cezadır.

- Arsa sahibi sözleşmeyi feshederek tapularını geri alırken, müteahhitten önceden belirlenmiş maktu bir tazminat bedeli talep edebilir.

- Alanya'daki projelerde bu bedel genellikle toplam inşaat maliyetinin belirli bir yüzdesi veya sabit bir yüksek tutar olarak belirlenir.

### Tazminat Hesaplamasında Dikkate Alınan Diğer Kalemler

Cezai şartın yanı sıra müteahhit temerrüdü halinde şu zararlar da talep konusu edilebilir:

- Kira Kaybı: Teslim tarihi ile fiili teslim tarihi arasındaki dönem için piyasa rayiçleri.

- Değer Kaybı: Eksik veya kusurlu işler nedeniyle mülkün piyasa değerindeki düşüş.

- Alternatif Konut Giderleri: İnşaatın bitmemesi nedeniyle arsa sahibinin katlanmak zorunda kaldığı kiralama maliyetleri.

- Yargılama Giderleri: Dava masrafları ve mahkemece hükmedilen avukatlık ücretleri.

### Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Mücbir Sebep İstisnası: Deprem, salgın veya savaş gibi durumlar müteahhidin cezai şart ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırabilir. Ancak malzeme fiyat artışı veya işçi bulamama Alanya özelinde mücbir sebep sayılmamaktadır.

- İhtiyati Tedbir: Cezai şart ve tazminat alacaklarını güvence altına almak için müteahhidin mal varlığı üzerine mahkemeden ihtiyati haciz talep edilmesi hayati önem taşır.

- Zamanaşımı: Bu talepler için genel zamanaşımı süresi 10 yıldır. Ancak gecikmenin fark edildiği anda ihtarname çekilmesi ve sürecin başlatılması önerilir.

| Tazminat Kalemi | Açıklama | Hesaplama Yöntemi |
| --- | --- | --- |
| Kira Kaybı (Rayiç Bedel) | Teslim edilmesi gereken tarih ile fiili teslim tarihi arasındaki mahrum kalınan kira geliri. | Aylık Güncel Piyasa Kira Bedeli $\times$ Gecikilen Ay Sayısı |
| Sözleşmedeki Cezai Şart | Tarafların sözleşme başında gecikme ihtimaline karşı belirledikleri maktu veya oranlı ceza. | Sözleşmede Belirlenen Tutar $\times$ Gecikilen Birim Süre |
| Değer Kaybı | Teknik şartnameye aykırı, eksik veya kusurlu yapımdan kaynaklanan mülk değer düşüklüğü. | (Projedeki Değer) - (Mevcut Teknik Durumdaki Değer) |
| Alternatif Konut Gideri | İnşaatın bitmemesi nedeniyle arsa sahibinin taşınmak zorunda kaldığı kiralık konutun maliyetleri. | Ödenen Toplam Kira ve Taşınma Giderleri |
| Yargılama ve İcra Giderleri | Mahkeme masrafları, bilirkişi ücretleri ve yasal avukatlık vekalet ücreti. | Mahkemece Hükmedilen Resmi Giderler |

Sonuç Olarak: Sözleşmede "cezai şart" maddesinin açık ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kaleme alınması, ileride açılacak bir davada ispat yükünüzü hafifletir ve haklarınızı korur.

Örnek Senaryo :

Şu an 2 Mart 2026 tarihindeyiz, yani sözleşmenizde belirtilen 1 Ocak 2027 teslim tarihine yaklaşık 10 ay var. Bu durum, bize hem olası bir gecikmeyi önceden sezme hem de stratejik hazırlık yapma avantajı sağlıyor.

Oba/Alanya bölgesindeki bir projedeki arsa sahibine düşen 24 daire için müteahhidin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda oluşabilecek mali tabloyu ve hukuki argümanlar;

### 1. Potansiyel Tazminat ve Kira Kaybı Projeksiyonu

Oba bölgesi, Alanya'nın en değerli ve kira getirisi yüksek bölgelerinden biridir. Müteahhidin 1 Ocak 2027'de teslimi gerçekleştirememesi halinde (süre temerrüdü), 24 daire üzerinden oluşacak aylık kira kaybı tazminatı oldukça ciddi bir yekün tutacaktır.

Tahmini Hesaplama Formülü:

$$\text{Toplam Aylık Kayıp} = \text{Daire Sayısı (24)} \times \text{Daire Başı Güncel Kira Bedeli} + \text{Sözleşmedeki Cezai Şart}$$

- Kira Kaybı: Eğer Oba'da benzer bir dairenin kirası ortalama 20.000 TL ise, 24 daire için müteahhit her ay size toplamda 480.000 TL tazminat ödemekle yükümlü kalabilir.

- Cezai Şart: Sözleşmenizde gecikme için maktu bir rakam belirlenmişse, bu tutar kira kaybına ek olarak talep edilebilir.

### 2. Şimdiden Atılabilecek Adımlar (Önleyici Hukuk)

Sözleşme tarihi henüz gelmemiş olsa da, inşaatın şu anki seviyesi 10 ay içinde bitmeyeceğini gösteriyorsa (örneğin henüz kaba inşaat bile bitmemişse), "vadesinden önce temerrüt" işaretlerini değerlendirmelisiniz.

- Mevcut Durum Tespiti: İnşaatın şu anki aşamasını fotoğraflarla ve teknik bir raporla (mümkünse bir mimar/mühendis eşliğinde) belgeleyin.

- Çalışma Takvimi Kontrolü: Önceki adımda hazırladığımız takvime göre müteahhit çok gerideyse, noter aracılığıyla "işin gidişatının vadesinde bitmeyeceğinin anlaşıldığına" dair bir uyarı yazısı gönderilmesi, ileride "iyi niyet" savunmasını kırmak için güçlü bir delil olur.

Avuk​​at ​ve ​​​Arabulucu | ​​​Sibel DEMiRAL​ | 0532 216 0711   | demiral.av.tr